# Checklist de Product Management — Ciclo de Desenvolvimento de Produto

| Fase | Descrição | Tópicos / Atividades | Entregáveis obrigatórios + questões de controle |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. Identificação do problema / oportunidade | Determinar qual problema merece ser resolvido e por quê. | Dor do cliente; mercado; negócio; contexto; stakeholders; evidências iniciais. | ☐ Problem Statement ☐ oportunidade documentada ☐ stakeholders. Questões: Para quem? Qual problema? Qual impacto? Que evidência existe? |
| 02. Discovery / Pesquisa | Investigar problema, usuário e contexto antes de definir solução. | Entrevistas; dados; benchmark; jornada; personas/JTBD; hipóteses. | ☐ Plano de pesquisa ☐ entrevistas/dados ☐ jornada ☐ hipóteses. Questões: Problema é real? Frequente? Relevante? Como é resolvido hoje? |
| 03. Estratégia de Produto | Definir direção, valor e resultados esperados. | Visão; posicionamento; público; proposta de valor; objetivos; métricas. | ☐ Product Vision ☐ Value Proposition ☐ objetivos/OKRs ☐ KPIs. Questões: Por que este produto? Para quem? Qual diferencial? Como sucesso será medido? |
| 04. Priorização | Escolher problemas e oportunidades de maior valor. | RICE; ICE; MoSCoW; Value × Effort; impacto; risco; dependências. | ☐ Backlog priorizado ☐ critérios registrados ☐ decisão de escopo. Questões: Maior impacto? Custo? Risco? Urgência? |
| 05. Definição da solução | Transformar problema validado em solução executável. | Requisitos; UX; fluxos; arquitetura funcional; MVP; protótipos. | ☐ PRD ☐ fluxos ☐ protótipo ☐ escopo MVP ☐ critérios de aceite. Questões: Qual mínimo necessário? O que fica fora? |
| 06. Validação | Reduzir risco antes do desenvolvimento completo. | Testes de usabilidade; protótipos; experimentos; entrevistas; viabilidade. | ☐ Plano de teste ☐ resultados ☐ evidências ☐ decisão Go/No-Go. Questões: Usuário entende? Usa? Valor foi comprovado? |
| 07. Delivery / Desenvolvimento | Construir e garantir qualidade da solução. | Engenharia; design; QA; refinamento; sprints; segurança; implementação. | ☐ Backlog técnico ☐ release candidate ☐ QA aprovado ☐ documentação. Questões: Critérios atendidos? Riscos resolvidos? Pronto para produção? |
| 08. Lançamento / Go-to-Market | Disponibilizar produto e preparar operação comercial. | Release; comunicação; marketing; vendas; onboarding; suporte; treinamento. | ☐ GTM Plan ☐ release notes ☐ documentação ☐ suporte preparado. Questões: Quem lança? Para quem? Quando? Como comunicar? |
| 09. Medição | Verificar comportamento e resultados reais. | Adoção; ativação; retenção; receita; satisfação; qualidade; funil. | ☐ Dashboard ☐ KPIs ☐ baseline ☐ relatório pós-lançamento. Questões: Objetivos foram atingidos? Onde há abandono? |
| 10. Aprendizado e otimização | Converter dados e feedback em melhorias. | Feedback; analytics; bugs; experimentos; análise de causa; iteração. | ☐ Insights ☐ backlog de melhorias ☐ decisões documentadas. Questões: O que funcionou? O que falhou? O que mudar? |
| 11. Growth / Escala | Ampliar crescimento sustentável do produto. | Aquisição; ativação; retenção; monetização; referral; expansão. | ☐ Growth backlog ☐ experimentos ☐ métricas AARRR. Questões: Qual alavanca limita crescimento? É escalável? |
| 12. Maturidade / Manutenção | Sustentar qualidade, eficiência e rentabilidade. | Performance; estabilidade; dívida técnica; custos; segurança; melhorias incrementais. | ☐ SLA/SLO ☐ roadmap técnico ☐ plano de manutenção. Questões: Produto permanece competitivo, seguro e rentável? |
| 13. Evolução / Pivot / Descontinuação | Decidir o futuro do produto com base em evidências. | Renovação; reposicionamento; pivot; substituição; sunset; migração. | ☐ Lifecycle Review ☐ decisão executiva ☐ plano de transição. Questões: Investir, manter, pivotar ou encerrar? Por quê? |

Fluxo: Discover → Define → Design → Validate → Build → Launch → Measure → Learn → Iterate.